试生产所需要提供的材料

建设项目试生产（使用）前，建设单位应当组织负责建设项目竣工验收安全评价、设计、施工、监理的单位以及专家，研究制定周密的试生产（使用）方案，并组织专家对试生产（使用）方案进行论证和审查，对试生产（使用）条件进行检查和确认。

试生产（使用）时，应当有专家进行技术指导。

建设单位应当在试生产（使用）前，将符合《管理办法》第二十三条 建设单位应当委托具备相应资质的单位负责建设项目施工。施工单位要严格按设计图纸施工，保证施工质量，不得撤减安全设施项目。建设单位应当对施工质量进行全过程监督。要求的试生产（使用）方案，向本《实施细则》第七条规定的审查部门备案，提交以下文件、资料。

（一）试生产（使用）方案备案表（附件7）；

（二）试生产（使用）方案；

（三）安全设施设计落实情况及安全设施设计重大变更情况的报告；

（四）组织设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况，以及整改措施的落实情况报告；

（五）建设项目施工、监理单位资质证书和质量监督手续；

（六）建设项目安全设施的检验检测情况；

（七）安全生产责任制文件和安全生产规章制度、岗位操作安全规程清单；

（八）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件复制件；

（九）主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安全资格证复制件和特种作业人员名单；

（十）相关从业人员安全教育、培训合格的证明材料；

（十一）劳动防护用品配备情况说明；

（十二）其他应当提供的文件、资料。